# ชื่อโครงงาน :  ระบบสารสนเทศการจองห้องพักโรงแรม

กรณีศึกษา : โรงแรมปวีณา

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย

จัดทำโดย

นายจิระพงษ์ คาดไธสง   รหัสนักศึกษา 680112418029

นายพาทิศ ยาท้าว        รหัสนักศึกษา 680112418036

# โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

# สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

# คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2569

คำนำ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาระบบสารสนเทศการจองห้องพักโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมปวีณา จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการจองและให้บริการข้อมูลของตัวโรงแรม เนื่องจากการทำงานของตัวโรงแรมมีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลแยกกันและมีบางส่วนที่ยังมีการจดลงกระดาษด้วยมือ ไม่มีส่วนแสดงข้อมูลให้ลูกค้า พร้อมทั้งไม่มีฐานข้อมูลรวมที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที ซึ่งทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลล้าช้าหรือคำนวณข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้

ทั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน โดยเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน ศึกษา และองค์การต่างๆ คณะผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูล คำนวณและแสดงผลสื่อให้ผู้ใข้บริการ ของระบบสารสนเทศการจองห้องพักโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมปวีณา

หากโครงงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการ คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

นายจิระพงษ์ คาดไธสง

นายพาทิศ ยาท้าว

บทที่1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูลมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ ช่วยให้การเก็บ รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดของข้อมูล อีกทั้งยังสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้

บริบทของโรงแรมปวีราเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่ให้บริการให้เช่าห้องพักสำหรับการพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางที่เข้ามาพักในช่วงธรรมดาและเทสกาล เน้นบริการไปที่ให้เช่าห้องพัก รวมไปถึงบริการเสริมที่สามารถเลือกได้ ในส่วนของปัญหาที่เกิดจากการทำงานของโรงแรมปวีณา ไม่มีการเก็บข้อมูลจำพวกบริการเสริม การจองเข้าสู่ระบบแบบมีแบบแผน และไม่มีส่วนในการแสดงข้อมูลห้องพักและบริการให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการจองห้องพักล่วงหน้า ทำให้ในวันหยุดช่วงสุดสัปดาห์หรืองานเทศการที่มีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากเกิดข้อมูลผิดพลาด ตกหล่น สูญหาย ภาระงานของพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก

จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้น โดยระบบที่พัฒนาสามารถที่จะจัดการในการเก็บข้อมูลต่างๆ และแสดงผลข้อมูลห้องและบริการเสริมให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจองห้องพักโรงแรม

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจองห้องพักโรงแรม

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตของการทำงานสำหรับ ระบบสารสนเทศการจองห้องพักโรงแรมสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

1.3.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล

1.จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ ชื่อ เบอร์โทร อีเมล ค่าชำระเงิน เวลาเช็กอิน เช็กเอาต์

2.จัดเก็บข้อมูลของโรงแรม เช่น จำนวนห้องพัก สถานะห้องพัก

3.จัดเก็บข้อมูลประเภทห้องพัก เช่นรหัสประเภท ลักษณะ ราคา

4.พนักงานผู้ดูแลสามารถจัดการข้อมูลห้องพัก เพิ่ม/ลด/แก้ไข ประเภทห้อง ราคา สถานะห้อง และรูปภาพได้

1.3.2 ระบบการจอง

1.ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิก กรอกชื่อ เบอร์โทร อีเมลเข้าสู่ระบบ

2. ค้นหาและตรวจสอบสถานะห้องพักว่างตามช่วงเวลาที่ต้องการ

3. เลือกประเภทของห้องพักที่ต้องการจอง

4. แจ้งชำระเงิน/แนบหลักฐานการโอนเงิน หรือชำระผ่านช่องทางออนไลน์

5. พนักงานตรวจสอบและอนุมัติรายการจอง/ยืนยันการชำระเงินเช็คอินและเช็คเอาต์ของผู้ใช้บริการ

6. กรณียกเลิก หรือไม่มาตามเวลาจองที่จองไว้ เช่น จองไว้เที่ยงแต่ไม่มาเช็คอินก่อนตอนเย็นหรือในหกชั่วโมงจากการจอง ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกกรณี

1.3.3 ระบบรายงาน

1.รายงานสถานะการใช้งานห้องพัก

2.รายงานรายได้จากห้องพักทุกห้อง

3.รายงานสรุปยอดการจองและรายได้ของห้องพัก ห้องเดี่ยว ห้องคู่ ห้องครอบครัว (ประจำวัน/ประจำเดือน/ประจำปี)

4.รายงานสถิติอัตราการเข้าพักและประเภทห้องพักยอดนิยม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ผู้บริหารหรือเจ้าของโรงแรมมีระบบรายงานรายได้จากการจองห้องพักรวมทั้งข้อมูลช่วงเดือนใดได้รับความนิยมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร

1.4.2 ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพักที่ต้องการความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าพัก

1.4.3 ลดภาระงานของพนักงานจากงานรายวันที่ต้องทำซ้ำๆทุกวัน

1.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณราคา

1.4.5 การบันทึกข้อมูลแม่นยำและรายงานที่แม่นยำเชื่อถือได้

1.4.6 ทำให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศบนรูปแบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

1.5 วิธีการดำเนินโครงการ

1.5.1 ระยะเวลาการจัดทำโครงงาน 15 มิถุนายน 2569 – 8 ตุลาคม 2569

| กิจกรรม | ระยะของกิจกรรม (สัปดาห์) | ลำดับกิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| (A) การกำหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ | 3 | - |
| (B) การวิเคราะห์ระบบจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ | 5 | A |
| (C) การออกแบบระบบ | 6 | B |
| (D) การพัฒนาระบบและเขียนโค้ด | 8 | C |
| (E) การทดสอบระบบ | 4 | D |
| (F) การประเมินและสรุปผลโครงการ | 1 | E |

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการจัดทำโครงงาน

Grantt Charts

ภาพที่ 1.1 แสดงกิจกรรมในการดำเนินการในการแต่ละสัปดาห์ในรูปของ Gratt Chart

1.6 คำนิยามและศัพท์เฉพาะ

1.6.1 ระบบสารสนเทศการจองห้องพัก หมายถึง ระบบที่รับ ประมวลผล จัดเก็บ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจองและการให้บริการห้องพัก

1.6.2 ลูกค้า หมายถึง บัญชีผู้ใช้ประเภท customer ซึ่งทำรายการและดูข้อมูลของตนเอง

1.6.3 พนักงาน หมายถึง บัญชีประเภท staff ซึ่งตรวจสอบการชำระเงินและดำเนินการเข้าพัก

1.6.4 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง บัญชีประเภท admin ซึ่งจัดการข้อมูลหลักและเรียกดูรายงาน

1.6.5 การจอง หมายถึง ระเบียนที่เชื่อมลูกค้าหนึ่งบัญชีกับห้องหนึ่งห้องและช่วงวันที่เข้าพัก

1.6.6 บริการเสริม หมายถึง รายการที่เลือกเพิ่มจากค่าห้อง เช่น เตียงเสริม อาหารเช้า และเช็คเอาต์ล่าช้า

1.6.7 หลักฐานการชำระเงิน หมายถึง ภาพสลิปที่ลูกค้าอัปโหลดเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา

1.6.8 เช็คอิน / เช็คเอาต์ หมายถึง การยืนยันเริ่มต้น / สิ้นสุดการเข้าพักในระบบโดยเจ้าหน้าที่

1.6.9 SDLC หมายถึง วงจรการพัฒนาระบบ ใช้จัดลำดับงานของโครงงาน

1.6.10 DFD หมายถึง แผนภาพแสดงข้อมูลที่เข้าสู่ ออกจาก และเคลื่อนผ่านกระบวนการของระบบ

1.6.11 ER-Diagram หมายถึง แผนภาพแสดงเอนทิตีและความสัมพันธ์ของข้อมูล

1.6.12 Data Dictionary หมายถึง คำอธิบายชื่อ ความหมาย โครงสร้าง และเงื่อนไขของข้อมูล

1.6.13 Primary Key หมายถึง คีย์ที่ใช้ระบุระเบียนแต่ละรายการโดยไม่ซ้ำกัน

1.6.14 Foreign Key หมายถึง คอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงระเบียนในอีกตารางหนึ่ง

1.6.15 Normalization หมายถึง การพิจารณาโครงสร้างข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและความผิดปกติในการปรับปรุงข้อมูล

บทที่ 2

การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงาน

2.1 ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility)

ระบบมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ PHP ในการประมวลผลข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และใช้ PDO (PHP Data Objects) ในการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลกับฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและปลอดภัย ส่วนการพัฒนาหน้าจอผู้ใช้ใช้ HTML และ CSS สำหรับโครงสร้างและการออกแบบหน้าเว็บ และใช้ JavaScript เพื่อเพิ่มการโต้ตอบกับผู้ใช้ เช่น การยืนยันก่อนดำเนินการและการเปลี่ยนรูปภาพ นอกจากนี้สามารถใช้ XAMPP เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับจำลองการทำงานของเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ ดังนั้นเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เลือกใช้มีความเหมาะสมและสามารถรองรับการพัฒนาระบบตามขอบเขตที่กำหนดได้

2.2 ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติการ (Operational Feasibility)

1. ระบบใหม่นั้นมีความเร็วในการทำงานซึ่งทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการพึงพอใจ

2. สารสนเทศที่จะได้จากระบบใหม่นั้น มีความถูกต้องตรงประเด็น และสามารถใช้ร่วมกันได้

3. ระบบใหม่นั้นช่วยเพิ่มกำไรให้กับทางร้าน

4. ระบบใหม่มีความสามารถในการควบคุมระบบเพื่อป้องกันการทุจริต และมีความถูกต้อง ความปลอดภัย ของข้อมูลได้

2.3 ความเป็นไปได้ด้านทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)

พิจารณาการลงทุนการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมปวีณา ว่าการลงทุนในครั้งนี้น่าจะเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน โดยพิจารณาจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ และวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการลงทุน ดังนี้

พิจารณาจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1.1 ต้นทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หมายถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับทรัพยากรต่างๆ เมื่อเริ่มต้นสร้างระบบ การพัฒนาจนกระทั่งเริ่มติดตั้งใช้งานระบบ ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับในการพัฒนาระบบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าขนส่งตลอดจนค่าติดตั้งต่างๆ

3. ค่าเครื่องพิมพ์รายงาน

| ราคาการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน(บาท) |
| --- | --- |
| 1.ค่าใช้จ่ายสำหรับในการพัฒนาระบบ | 1,000 |
| 2.ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ | 20,000 |
| 3.ค่าเครื่องพิมพ์รายงาน | 2,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 23,000 |

ตารางที่ 2.1 ต้นทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

1.2 ต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างการใช้งานระบบใหม่ค่าใช้จ่ายนี้ได้แก่

(1) ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เมื่อเกิดการเสียหาย

(2) ค่าวัสดุของใช้ต่างๆ ให้แก่ ค่ากระดาษ ค่าเดิมหมึกเครื่องพิมพ์

| รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| 1.ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ | 5,000 |
| 2.ค่าวัสดุของใช้ต่างๆ | 2,700 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 7,700 |

ตารางที่ 2.2 ต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2) พิจารณาผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ

2.1 ผลประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการโรงแรมกรณีศึกษา โรงแรมปวีณา

| รายการ | มูลค่าผลประโยชน์ (บาท) |
| --- | --- |
| 1.ลดค่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดทำรายงานบัญชีใช้จ่ายประจำปี | 6,000 |
| 2. ลดค่ากระดาษในการจดบันทึกข้อมูล | 3,500 |
| 3.ลดค่าชดเชยในการคำนวณค่าใช้จ่ายผิดพลาด | 6,000 |
| 4. ลดค่าเสียเวลา | 2,000 |
| รวมมูลค่าผลประโยชน์ | 17,500 |

ตารางที่ 2.3 ผลประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้

2.2 ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ในการทำระบบสารสนเทศการจัดการโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมปวีณา

รายการ

1.ลดการสูญหายของข้อมูล

2.การเพิ่มความสะดวกในการคำนวณราคาสินค้า

3.การเพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูล

4.เพิ่มความสะดวกในการเช็คข้อมูลสินค้า

ตารางที่ 2.4 ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถจับต้องได้

3) วิเคราะห์ความคุ้มค้าจากการลงทุน

ระบบสารสนเทศการจัดการโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมปวีณา มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ 17,500 บาท และมีค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน

| รายการ | ปีที่0 | ปีที่1 | ปีที่2 | ปีที่3 | ปีที่4 | ปีที่5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ | 48,000 | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | - | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| ผลตอบแทนในแต่ละปี | - | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 |
| ผลตอบแทนสุทธิ | - | 18,500 | 19,500 | 20,500 | 21,500 | 22,500 |

ตารางที่ 2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่า

จากตาราง ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของผลตอบแทนสุทธิตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 คือ 102,500 หารด้วยจำนวนปี คือ 5 จะเท่ากับ 20500

ดังนั้นระยะคืนทุน = 102,500/48,000 = 2.13 ปี

สารสนเทศ จะเห็นได้ว่าระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี้ คือ 2.13 ปี ซึ่งผู้บริหารตัดสินใจว่าคุ้มค่าในการพัฒนาระบบ

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลร้านขายของชำทางผู้จัดทำได้ทำการสอบถามทาง พนักงานร้าน โดยพนักงานให้ข้อมูล ดังนี้

แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกาจองห้องพัก กรณีศึกษา โรงแรมปวีณา

คำถาม 1. โรงแรมปวีณา เปิดบริการมากี่ปีแล้ว 2. มีวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างไร 3. มีปัญหาในการคำนวณข้อมูลหรือไม่

ตารางที่ 2.6 แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.5 การศึกษาระบบงานเดิมและปัญหาของระบบงานเดิม

โรงแรมปวีณา เดิมมีระบบงานการจัดการในรูปแบบทั่วไป ซึ่งปัญหาที่ทางโรงแรมเจอคือ มีการคำนวณราคาห้องพักและค่าบริการที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน มีการออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าโดยใช้การเขียนด้วยมือ และทางโรงแรมไม่สามารถทราบข้อมูลรายได้ที่แน่ชัดได้ เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลการเข้าพักและรายได้ที่ไม่เป็นระบบ จึงส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการโรงแรมจากรูปแบบเดิม ให้มีความเป็นระบบมากขึ้น

2.6 สรุปความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) ที่มีต่อระบบงานใหม่

2.6.1 ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

- เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า (เช่น การเช็คอินและเช็คเอาท์)

- สามารถสรุปรายงานการเข้าพักและรายได้ในแต่ละช่วงวัน

- ลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลการเข้าพักของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบเสร็จรับเงิน

2.6.2 ความต้องการของผู้ใช้งาน

- สามารถคิดค่าห้องพักและบริการต่างๆ ได้รวดเร็วและถูกต้องขึ้น

- สามารถคำนวณยอดรายรับรวมในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำ

บทที่ 3

การวิเคราะห์ระบบ อธิบายผลการวิเคราะห์

3.1 ลักษณะการทำงานของระบบงานใหม่

ระบบใหม่ใช้ข้อมูลสมาชิกเป็นจุดเชื่อมโยงรายการจอง ลูกค้าเข้าสู่ระบบก่อนค้นหาห้องตามวันที่และประเภทห้อง เมื่อเลือกห้องแล้ว ระบบแสดงรายละเอียดและคำนวณค่าห้องตามจำนวนคืน รวมกับบริการเสริมที่เลือก จากนั้นบันทึกข้อมูลการจองและรายการบริการเสริม แล้วส่งลูกค้าไปยังหน้าแนบหลักฐานการชำระเงิน เมื่อมีการแนบสลิป ระบบบันทึกรายการชำระเงินในสถานะรอตรวจสอบ เจ้าหน้าที่เปิดรายการเพื่อพิจารณาภาพและเลือกผลการตรวจ หากอนุมัติ การจองได้รับการยืนยัน หากปฏิเสธ การจองถูกยกเลิก ลูกค้าติดตามสถานะจากรายการของตนเองได้

การเริ่มและสิ้นสุดการเข้าพักดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ เมื่อเช็คอิน ระบบเปลี่ยนการจองเป็นกำลังเข้าพักและห้องเป็นมีผู้เข้าพัก เมื่อเช็คเอาต์ ระบบเปลี่ยนการจองเป็นสิ้นสุดการเข้าพักและห้องเป็นว่าง ข้อมูลการจองเดิมยังคงอยู่เพื่อเรียกดูประวัติและจัดทำรายงาน

ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลประเภทห้อง ห้องพัก และบัญชีเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเรียกดู Dashboard และรายงาน การประมวลผลรายงานดึงข้อมูลจากตารางที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่เรียกดู จึงเห็นได้ชัดว่าตัวเลขใดอิงช่วงวันที่ และตัวเลขใดเป็นสถานะปัจจุบัน

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

List of Data

ผู้ใช้

ประเภทห้อง

ห้องพัก

การจอง

บริการเสริมที่เลือก

การชำระเงิน

รายการบริการที่เลือกได้

สารสนเทศและเอกสาร

List of Processes

List of Boundaries